I.E.S Al-Mudeyne

RateMyGame

Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web

Realizado por:

Esteban García Muñoz

Sergio Apresa Torres

Moisés Cerrada Gutiérrez

Departamento:

Informática y comunicaciones

Los Palacios y Villafranca, Junio 2025

Repositorio GitHub:

https://github.com/SergioApresator/Proyecto_Intermodular

1. INTRODUCCIÓN	4

2. ESTUDIO DE VIABILIDAD	4

2.1. Descripción del Sistema Actual	4

2.2. Descripción del Sistema Nuevo	5

2.3. Identificación de Requisitos del Sistema	5

2.3.1. Requisitos de información	5

2.3.2. Requisitos funcionales	8

2.3.3. Otros Requisitos	10

2.4. Descripción de la Solución	10

2.5. Planificación del Proyecto	12

2.5.1. Equipo de Trabajo	12

2.5.2. Planificación Temporal	14

2.6. Estudio del coste del proyecto	16

3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	19

3.1. Identificación del entorno tecnológico	19

3.2. Modelado de datos	19

3.2.1. Modelo Entidad-Relación	19

3.2.2. Esquema de la base de datos	20

3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales	22

3.4. Diagramas de Análisis	23

3.4.1. Casos de uso	23

3.4.2. Diagramas de clases	26

3.5. Definición de interfaces de usuario	26

3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz	26

3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla	26

3.5.3. Identificación de perfiles de usuario	27

3.5.4. Especificación de formatos de impresión	27

3.5.5. Especificación de la navegabilidad entre pantallas	27

4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA	28

4.1. GitHub	28

4.2. Docker	28

5. CONCLUSIONES	29

6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA	30

6.1. Webgrafía	30

## 1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este proyecto integrado es crear una aplicación web llamada RateMyGame, orientada a la comunidad de jugadores de videojuegos. Inspirada en plataformas de éxito como Letterboxd, esta red social permitirá a los usuarios llevar un registro o diario de los juegos que han experimentado, puntuar títulos, escribir reseñas detalladas y crear listas personalizadas (como videojuegos pendientes o favoritos).

El sistema hará uso de la API externa de RAWG.io para nutrirse de una extensa base de datos de videojuegos, facilitando a los usuarios la búsqueda y catalogación. Además, el proyecto integrará funcionalidades sociales que permitirán interactuar con las reseñas de otros usuarios mediante comentarios ("respuestas") y "me gustas", fomentando así la creación de una comunidad activa y participativa.

## 2. ESTUDIO DE VIABILIDAD

### 2.1. Descripción del Sistema Actual

El ecosistema actual de gestión y registro de videojuegos por parte de los usuarios carece de una plataforma centralizada, interactiva y verdaderamente específica que cumpla con las expectativas de la comunidad gamer. Actualmente, los jugadores que desean llevar un seguimiento detallado de los títulos que han completado, los que tienen pendientes o sus valoraciones personales, se ven obligados a recurrir a soluciones fragmentadas o excesivamente genéricas.

Entre los métodos y sistemas actuales destacan:

- Herramientas ofimáticas y notas manuales: Muchos usuarios utilizan hojas de cálculo (Excel, Google Sheets) o aplicaciones de notas móviles. Son herramientas rudimentarias que requieren un mantenimiento manual exhaustivo por parte del usuario y carecen de conexión a bases de datos actualizadas con información, carátulas o descripciones de los juegos.

- Plataformas de reseñas genéricas y tiendas digitales: Sitios web que abarcan múltiples productos o tiendas virtuales (como Steam o PlayStation Store) donde las reseñas están limitadas al entorno de compra y no permiten llevar un "diario" personal estructurado independiente de la plataforma en la que se juegue.

- Foros y redes sociales tradicionales: Espacios donde se debate sobre videojuegos, pero que no están diseñados para catalogar, puntuar de forma estandarizada ni gestionar un backlog (lista de pendientes) del consumo personal.

Esta carencia de una red social de nicho específica provoca que la experiencia del usuario sea deficiente a la hora de registrar, reseñar y compartir su trayectoria lúdica con otros entusiastas del sector.

### 2.2. Descripción del Sistema Nuevo

El Sistema Nuevo, denominado RateMyGame, se desarrolla con el objetivo de cubrir esta necesidad latente, proporcionando una aplicación web moderna, especializada y orientada a la comunidad, funcionando como un punto de encuentro y catálogo personal de videojuegos.

Para optimizar la gestión de la información, RateMyGame no requerirá la inserción manual de cada videojuego, sino que se integrará con una API externa. Esto garantizará el acceso a un catálogo masivo, con descripciones, nombres y carátulas siempre actualizadas.

A nivel funcional, el sistema introduce las siguientes características y mejoras principales:

- Gestión de perfiles y seguridad: Sistema de registro y login seguro basado en credenciales (con almacenamiento de foto de perfil). Se establecerán dos roles claramente diferenciados: "Usuario" (jugador estándar) y "Administrador" (moderación, control de usuarios y gestión del sistema).

- Diario de actividad y Reseñas: Cada usuario dispondrá de un diario personal donde registrará la fecha en la que jugó un título. Podrá emitir una valoración numérica, redactar una reseña (con alertas de spoiler) y llevar un registro temporal exacto de su actividad.

- Listas y Colecciones (Backlog): El sistema permitirá crear listas personalizadas de videojuegos, así como gestionar una sección nativa de "Videojuegos Pendientes" para organizar futuras sesiones de juego.

- Interacción Social: Se fomentará la comunidad permitiendo a los usuarios visualizar las reseñas de otros, interactuar mediante "Me gusta" y dejar comentarios en las cajas de respuestas de cada publicación.

A nivel tecnológico, RateMyGame ofrecerá una interfaz atractiva y responsive desarrollada en Angular para el entorno cliente (Frontend). Para garantizar un rendimiento profesional, el servidor (Backend) estará desarrollado bajo Spring Boot 3 conectado a una base de datos relacional MySQL. El sistema implementará una arquitectura por capas, uso de DTOs (mediante MapStruct) para la transferencia segura de datos, y búsquedas paginadas desde el servidor para optimizar la carga del catálogo. Todo el acceso a la aplicación estará protegido mediante un sistema de autenticación por tokens JWT a través de Spring Security.

### 2.3. Identificación de Requisitos del Sistema

#### 2.3.1. Requisitos de información

El sistema debe permitir la consulta de la información proveniente de la API externa de videojuegos, así como almacenar y gestionar los datos propios generados por los usuarios (reseñas, listas, interacciones y perfiles).

De acuerdo con la estructura de la Base de Datos diseñada, la información que el nuevo sistema necesita almacenar se estructura en los siguientes requisitos:

Tabla 1. Requisitos de información: Usuarios

|  | RI_01 USUARIOS |
| --- | --- |
| Descripción | Se requiere almacenar los datos personales de los usuarios, sus credenciales de acceso y su rol dentro de la plataforma. |
| Lista de campos | - id_Usuario (obligatorio, número entero, autoincremental) - nombre_Usuario (obligatorio, cadena de texto) - correo (obligatorio, cadena de texto) - contraseña (obligatorio, cadena de texto encriptada) - foto_Url / Archivo (obligatorio, datos binarios/cadena de texto) - rol (obligatorio, cadena de texto) |
| Observaciones | - id_Usuario identifica de forma única a cada persona. - La contraseña y el rol son vitales para la autenticación y autorización mediante JWT. - Se cumple el requisito técnico de almacenar la foto de perfil en la base de datos al momento del registro. |

Tabla 2. Requisitos de información: Reseñas

|  | RI_02 RESEÑAS |
| --- | --- |
| Descripción | Se requiere almacenar las valoraciones y críticas redactadas por los usuarios sobre videojuegos específicos. |
| Lista de campos | - id_Reseña (obligatorio, número entero) - id_Videojuego (obligatorio, identificador de la API) - mensaje (opcional, cadena de texto) - puntuacion (obligatorio, número entero/decimal) - tieneSpoiler (obligatorio, booleano) - meGustas (obligatorio, número entero) |
| Observaciones | - tieneSpoiler servirá para ocultar visualmente el texto en el frontend hasta que el usuario decida leerlo. |

Tabla 3. Requisitos de información: Diario

|  | RI_03 DIARIO DE ACTIVIDAD |
| --- | --- |
| Descripción | Se requiere registrar la fecha exacta en la que un usuario generó una reseña o interactuó con un título, sirviendo como un registro cronológico personal. |
| Lista de campos | - id_Diario (obligatorio, número entero) - id_Reseña (obligatorio, número entero) - id_Usuario (obligatorio, número entero) - fecha_reseña (obligatorio, tipo Fecha/Hora) |
| Observaciones | - Evita redundancia en la base de datos al no usar una tabla intermedia para el diario, resolviendo el historial mediante consultas indexadas sobre la tabla RESENA. |

Tabla 4. Requisitos de información: Listas y Pendientes

|  | RI_04 LISTAS Y PENDIENTES |
| --- | --- |
| Descripción | Se requiere almacenar agrupaciones de videojuegos creadas por los usuarios (tanto personalizadas como la lista por defecto de "Videojuegos Pendientes"). |
| Lista de campos | - id_Lista (obligatorio, número entero) - nombre_Lista (obligatorio, cadena de texto) - id_Usuario (obligatorio, número entero) - id_Videojuego (obligatorio, cadena/número desde API externa) |
| Observaciones | - Las listas se almacenan en una tabla plana 'LISTA' que vincula directamente a un usuario con un identificador de videojuego y un nombre de lista, garantizando simplicidad y velocidad. |

Tabla 5. Requisitos de información: Respuestas e Interacciones

|  | RI_05 RESPUESTAS E INTERACCIONES |
| --- | --- |
| Descripción | Se requiere almacenar los comentarios secundarios que otros usuarios dejan sobre una reseña principal, fomentando la comunidad. |
| Lista de campos | -- id_Respuesta (obligatorio, número entero) - id_Reseña (obligatorio, número entero) - id_Usuario (obligatorio, número entero) - mensaje (obligatorio, cadena de texto) |
| Observaciones | - Fomenta la participación comunitaria, una de las carencias del sistema actual. |

#### 2.3.2. Requisitos funcionales

El sistema debe realizar las siguientes funcionalidades, cumpliendo estrictamente con los requisitos del desarrollo backend (paginación en servidor, roles, DTOs y seguridad).

Tabla 6. Funcionalidad Login y Registro Seguro

|  | RF_01 LOGIN Y REGISTRO SEGURO |
| --- | --- |
| Descripción | Acceso a la aplicación mediante usuario y contraseña, además de un registro de nuevos usuarios que requiere la subida de una foto de perfil y el control de accesos basado en roles mediante la generación de un Token JWT. |
| Observaciones | Cumple el requisito técnico funcional 1, 2 y 3. El registro requiere el envío de la foto y el sistema controlará roles como 'Usuario_Normal' y 'Administrador'. |

Tabla 7. Funcionalidad Búsqueda Paginada de Videojuegos

|  | RF_02 BÚSQUEDA PAGINADA DE VIDEOJUEGOS |
| --- | --- |
| Descripción | Permite a los usuarios buscar títulos integrados desde la API con al menos dos criterios (ej. Título, Género). Esta búsqueda se ejecuta utilizando las funcionalidades de paginación incluidas en el servidor (Spring Boot). |
| Observaciones | Cumple el requisito funcional 4 y técnico 5, garantizando rendimiento en búsquedas masivas de juegos. |

Tabla 8. Funcionalidad Gestión de Reseñas y Diario

|  | RF_03 GESTIÓN DE RESEÑAS Y DIARIO |
| --- | --- |
| Descripción | Permite crear, visualizar, editar y eliminar críticas sobre los juegos. Además, el sistema guardará la fecha exacta en el "Diario" del usuario para el seguimiento cronológico. |
| Observaciones | Las críticas de usuarios con el rol de Administrador pueden destacar o eliminar las de usuarios estándar por moderación. |

Tabla 9. Funcionalidad Interacción Social

|  | RF_04 INTERACCIÓN SOCIAL |
| --- | --- |
| Descripción | Permite a los usuarios dar "Me gusta" a reseñas de terceros y publicar respuestas de texto bajo estas, conformando hilos de discusión limitados. |
| Observaciones | Fomenta la recurrencia a la aplicación y aumenta la fidelización. |

Tabla 10. Funcionalidad Gestión de Listas y Backlog

|  | RF_05 GESTIÓN DE LISTAS Y PENDIENTES |
| --- | --- |
| Descripción | El usuario podrá añadir y organizar videojuegos en una lista genérica pre-programada ("Pendientes") o en listas creadas de forma personalizada. |
| Observaciones | La gestión de datos se realizará sin exponer las entidades, siempre transformándolas mediante MapStruct a DTOs para la transferencia al frontend en Angular. |

#### 2.3.3. Otros Requisitos

El sistema debe cumplir además con un diseño interno y de seguridad de alto nivel, adaptado a los requisitos técnicos solicitados en el proyecto final:

Tabla 11. Otros requisitos: Interfaz y usabilidad

|  | RNF_01 INTERFAZ ATRACTIVA Y RESPONSIVE EN ANGULAR |
| --- | --- |
| Descripción | La interfaz (Frontend) debe facilitar el uso intuitivo de la aplicación. Angular proveerá componentes modulares y se adaptará a distintos dispositivos y pantallas. |
| Observaciones |  |

Tabla 12. Otros requisitos: Seguridad y JWT

|  | RNF_02 SEGURIDAD CON SPRING SECURITY Y JWT |
| --- | --- |
| Descripción | La seguridad será implementada usando JWT (JSON Web Tokens) a través de Spring Security. La aplicación no usará sesiones tradicionales, sino tokens que el frontend enviará en las cabeceras Authorization de cada petición. |
| Observaciones |  |

Tabla 13. Otros requisitos: Arquitectura por capas y DTOs

|  | RNF_03 ARQUITECTURA DE CAPAS Y MAPSTRUCT |
| --- | --- |
| Descripción | El Backend usará obligatoriamente Spring Data JPA para la base de datos MySQL. Bajo ningún concepto se expondrán las entidades del servicio. Se usará MapStruct para pasar de Entidad a DTO (Data Transfer Object) en los controladores. |
| Observaciones |  |

### 2.4. Descripción de la Solución

Analizando la carencia de plataformas dedicadas exclusivamente al registro y valoración de videojuegos por parte de la comunidad, se ha diseñado RateMyGame, una aplicación web moderna (SPA) desarrollada en Angular. Esta solución no solo cubrirá las necesidades de catalogación, sino que ofrecerá una experiencia de usuario fluida, atractiva y adaptada a distintos dispositivos (diseño responsive).

La aplicación estructura su interfaz y herramientas de la siguiente manera:

● Funcionalidad en el menú de navegación principal: Se incorpora una barra de navegación superior (o menú lateral en dispositivos móviles) siempre accesible con las siguientes opciones:

- Catálogo: Acceso al buscador principal de videojuegos consumido a través de la API externa.

- Mi Perfil: Desplegable que agrupa las opciones personales del usuario ("Mi Diario", "Mis Listas", "Videojuegos Pendientes").

- Comunidad: Sección para visualizar la actividad reciente (reseñas y valoraciones) de otros usuarios de la plataforma.

- Panel de Administración: Opción exclusiva y visible únicamente para los usuarios con el rol de "Administrador".

- Perfil y Log Out: En la esquina superior derecha se mostrará la foto de perfil del usuario logueado (cargada desde la Base de Datos). Al pulsar, se permitirá editar el perfil o cerrar la sesión (invalidando el token JWT de seguridad y devolviendo a la pantalla inicial de Login).

● Mejoras y funcionalidades del perfil "Usuario Estándar":

- Buscador y Catálogo: En esta vista se mostrará un listado de videojuegos. Para cumplir con los requisitos de rendimiento, esta vista implementará una búsqueda paginada en servidor, incluyendo un formulario con al menos dos criterios de búsqueda combinables (por ejemplo: "Título del juego" y "Género"). Los resultados se mostrarán en tarjetas (cards) con la carátula y el nombre.

- Registro de Reseñas y Diario: Al pulsar sobre un videojuego, se abrirá una vista de detalles. Aquí el usuario dispondrá de un botón "Añadir Reseña". Se desplegará un formulario modal o ventana emergente donde podrá:

  - Asignar una puntuación (mediante un sistema visual de estrellas).

  - Escribir un comentario o crítica.

  - Marcar un checkbox indicando si el texto "Tiene Spoiler". Al guardar, el sistema registrará automáticamente la fecha actual, enviando la información al "Diario" del usuario. Además, en la vista de "Mi Diario", se incorpora la opción de "Consultar antes de eliminar"; si el usuario intenta borrar una reseña propia, aparecerá un mensaje de confirmación para evitar borrados accidentales.

- Gestión de Listas y Pendientes: Desde la vista "Mis Listas", el usuario verá una tabla o cuadrícula con sus colecciones. Tendrá un botón permanente para "Crear nueva lista". Adicionalmente, existirá una vista dedicada de "Videojuegos Pendientes". En cualquier juego del catálogo, habrá un botón directo con el símbolo "+" para añadir el título directamente a esta lista de backlog, facilitando la organización de futuras partidas.

- Interacción Social: En la sección "Comunidad", las reseñas de otros usuarios aparecerán en un feed. Si una reseña está marcada con spoiler, el texto aparecerá difuminado o bloqueado hasta que el usuario pulse "Ver Spoiler". Debajo de cada reseña habrá un icono de "Me gusta" (que actualizará el contador en tiempo real) y un botón "Responder", que abrirá un cuadro de texto para fomentar el debate.

● Mejoras y funcionalidades del perfil "Administrador": El usuario con rol de Administrador tendrá acceso a todas las funcionalidades del Usuario Estándar, sumando un panel de control exclusivo para la gestión integral de la plataforma:

- Gestión de Usuarios: Vista con una tabla paginada donde aparecerán todos los usuarios registrados (ID, Nombre de Usuario, Correo, Rol). En cada fila, el administrador dispondrá de botones de acción para "Ver Detalles", "Modificar Rol" o "Eliminar/Banear Usuario" (con su respectiva ventana emergente de confirmación de seguridad).

- Moderación de Reseñas y Comunidad: Un listado general donde el administrador puede buscar y filtrar todas las reseñas emitidas en la plataforma (por fecha, por videojuego o por usuario). Desde esta tabla, el directivo/admin podrá eliminar cualquier comentario, reseña o respuesta que incumpla las normas de la comunidad.

- Auditoría de Datos: Dado que los datos viajan desde el Backend a través de DTOs mapeados con MapStruct, el administrador visualizará la información de forma segura, garantizando que no se expongan datos sensibles de la base de datos (como las contraseñas encriptadas) en las vistas de gestión.

### 2.5. Planificación del Proyecto

#### 2.5.1. Equipo de Trabajo

Para el desarrollo de la aplicación web RateMyGame, el equipo está compuesto por tres especialistas. La metodología seleccionada para abordar el proyecto es SCRUM, un marco de trabajo ágil que fomenta la colaboración, la entrega continua de valor y la rápida adaptación a los cambios o nuevos requisitos técnicos.

A continuación, se detallan los roles y responsabilidades de cada componente del equipo:

Tabla 14. Componentes del proyecto

| Nombre | Tu Nombre / Compañero 1 |
| --- | --- |
| Cargo | Jefe de Proyecto / Scrum Master / Backend Developer |
| Email | correo1@ejemplo.com |
| Función | Se encarga de asegurar que las ceremonias y reglas de Scrum se cumplan según lo previsto, eliminando impedimentos del equipo. A nivel técnico, lidera el desarrollo del Backend en Spring Boot, la configuración de la seguridad con JWT y el diseño de la arquitectura REST. |

Tabla 15. Componentes del proyecto II

| Nombre | Tu Nombre / Compañero 2 |
| --- | --- |
| Cargo | Product Owner / Frontend Developer |
| Email | correo2@ejemplo.com |
| Función | Determina las expectativas del producto, prioriza los objetivos del Sprint Backlog y asegura que las funcionalidades clave (reseñas, listas) aporten valor real al usuario final. A nivel técnico, lidera el desarrollo en Angular, la interfaz gráfica y el consumo de la API externa. |

Tabla 16. Componentes del proyecto III

| Nombre | Tu Nombre / Compañero 3 |
| --- | --- |
| Cargo | Analista de Datos / Testing / Full-Stack |
| Email | correo3@ejemplo.com |
| Función | Responsable del modelado de datos, la gestión de la base de datos MySQL y la creación de los DTOs mediante MapStruct. Colabora en la integración de ambas capas (Front y Back) y asume el liderazgo en la fase de pruebas unitarias y contenedorización con Docker. |

Fuente: Elaboración propia

En Scrum se trabaja mediante iteraciones denominadas Sprints. El proyecto RateMyGame se dividirá en estas iteraciones temporales para abordar el desarrollo técnico (paginaciones en servidor, control de roles, gestión de imágenes de perfil, etc.) de manera eficiente, garantizando un alto nivel de comunicación entre los tres integrantes.

#### 2.5.2. Planificación Temporal

Para la correcta gestión del ciclo de vida del software, el equipo hará uso de los siguientes artefactos:

- Product Backlog: Lista ordenada de todas las características, requisitos funcionales y técnicos (como la implementación de MapStruct o el registro con foto) que debe tener RateMyGame.

- Sprint Backlog: Conjunto de tareas seleccionadas del Product Backlog a las que el equipo se compromete durante la planificación de un sprint concreto.

- Incremento del producto: El resultado funcional y testeable que se obtiene al finalizar cada iteración.

Fases y Reuniones de la Planificación:

- Organización del trabajo pendiente: El Scrum Master documenta el trabajo en un tablero centralizado (como Trello, Jira o GitHub Projects), definiendo las historias de usuario y los requisitos técnicos del profesorado.

- Planificación del Sprint: Al inicio de cada iteración, el equipo evalúa el trabajo pendiente y establece los objetivos para las próximas dos o tres semanas.

- Ejecución del Sprint: El equipo codifica las tareas definidas. Se establecerán 3 Sprints principales antes de la fecha límite de entrega (18 de mayo de 2026).

- Reuniones de seguimiento: Reuniones breves periódicas para sincronizar el estado del desarrollo, detectar bloqueos en la integración del Frontend con el Backend o problemas con la base de datos.

- Revisión y Retrospectiva del Sprint: Al finalizar, se inspecciona el incremento generado (ej: verificar que el login devuelve correctamente el Token JWT) y se analiza qué prácticas del equipo pueden optimizarse para el siguiente sprint.

Tareas y tiempos estimados para el desarrollo del proyecto:

A continuación, se detalla la temporalización de las distintas fases y tareas técnicas requeridas para finalizar el proyecto en la fecha estipulada del 18 de mayo de 2026 a las 23:59h.

Tabla 17. Tareas y temporalización

| TAREA | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- |
| Documentación Fase 1 (Estudio de viabilidad y Análisis) | Del 24 al 27 de Marzo |
| Análisis de la Base de Datos y Modelo Entidad-Relación | Del 24 al 29 de Marzo |
| Creación de la BD (MySQL) y scripts SQL iniciales | 30 de Marzo |
| Diseño de pantallas/vistas y selección de estilos | Del 28 de Marzo al 3 de Abril |
| Configuración inicial del proyecto Spring Boot y GitHub | 1 de Abril |
| Configuración inicial del proyecto Angular | 2 de Abril |
| Sprint 1: Seguridad, Usuarios y Mapeo | Del 3 de Abril al 16 de Abril |
| Mapeo de entidades (JPA) y configuración BD Backend | Del 3 al 5 de Abril |
| Desarrollo de la seguridad (Spring Security y JWT) | Del 6 al 10 de Abril |
| Creación de DTOs con MapStruct | Del 11 al 13 de Abril |
| Desarrollo de Repositorios, Servicios y Controladores base | Del 14 al 16 de Abril |
| Sprint 2: Catálogo y Core RateMyGame | Del 17 de Abril al 30 de Abril |

| TAREA | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- |
| Integración y consumo de API externa de videojuegos | Del 17 al 20 de Abril |
| Búsquedas paginadas desde el servidor | Del 21 al 24 de Abril |
| Funcionalidad: Registro, edición y listado de Reseñas | Del 25 al 28 de Abril |
| Funcionalidad: Diario de actividad y control de Spoilers | Del 29 al 30 de Abril |
| Sprint 3: Interacción Social, Listas y Despliegue | Del 1 de Mayo al 18 de Mayo |
| Funcionalidad: Creación de Listas y "Videojuegos Pendientes" | Del 1 al 5 de Mayo |
| Funcionalidad: Interacción social (Respuestas y Me gustas) | Del 6 al 9 de Mayo |
| Configuración de roles (Vistas diferenciadas Admin / Usuario) | Del 10 al 11 de Mayo |
| Documentación Fase 2 (Manuales, Construcción y Conclusiones) | Del 1 al 16 de Mayo |
| Dockerfile Backend y Frontend | Del 12 al 14 de Mayo |
| Archivo Docker-compose para despliegue final | 15 de Mayo |
| Testing general, validación de datos y corrección de bugs | Del 16 al 17 de Mayo |
| Entrega Final (Plataforma Moodle) | 18 de Mayo (23:59) |

Fuente: Elaboración propia

PLANIFICACIÓN TEMPORAL (DIAGRAMA DE GANTT ESTIMADO):
Fase / Sprint                 | Mar | Abr           | May           |
------------------------------|-----|---------------|---------------|
Fase 1: Análisis y Diseño     | === |               |               |
Sprint 1: Seguridad y DTOs    |     | =======       |               |
Sprint 2: Core y Catálogo     |     |       ======= |               |
Sprint 3: Interacción y Listas|     |               | ======        |
Despliegue y Testing          |     |               |       ======= |

### 2.6. Estudio del coste del proyecto

Los costes asociados al desarrollo y puesta en marcha de RateMyGame se han categorizado en tres bloques principales: diseño y desarrollo, explotación y mantenimiento.

● Costes de diseño y desarrollo

Este bloque recoge la inversión necesaria en capital humano y herramientas técnicas durante la fase de creación del software.

- Recursos humanos: El proyecto se ejecuta bajo el marco de la metodología Scrum durante un periodo de 8 semanas, con una dedicación estimada de 20 horas semanales por integrante. Los sueldos se han calculado en base al Convenio Colectivo del sector de Tecnologías de la Información, prorrateando la repercusión real en el proyecto (en base a las tablas salariales oficiales del XVII Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Consultoría, Tecnologías de la Información y Estudios de Mercado, publicado en el BOE nº 181, de 29 de julio de 2023):

Tabla 18. Costes de personal

| RECURSO | CLASIFICACIÓN (Según Convenio) | SUELDO BRUTO ANUAL | REPERCUSIÓN EN PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master / Backend | Área 3 - Grupo B - Nivel 1 | 29.105,06 € | 2.425,42 € |
| Product Owner / Front | Área 3 - Grupo B - Nivel 2 | 28.250,15 € | 2.354,18 € |
| Analista / Full-Stack | Área 3 - Grupo C - Nivel 1 | 27.595,48 € | 2.299,62 € |
| TOTAL PERSONAL |  |  | 7.079,22 € |

Hardware y software de desarrollo: Para minimizar la inversión inicial, el equipo utiliza sus propios equipos personales (BYOD). Toda la infraestructura de software seleccionada es de código abierto o bajo licencias gratuitas para estudiantes:

Tabla 19. Costes de software y herramientas

| SOFTWARE / HERRAMIENTA | USO | COSTE |
| --- | --- | --- |
| Spring Boot 3 / JPA | Framework Backend | Gratuito (Open Source) |
| Angular | Framework Frontend | Gratuito (Open Source) |
| Visual Studio Code | IDE de desarrollo | Gratuito |
| MySQL Community Server | Gestión de Base de Datos | Gratuito |
| MapStruct / JWT | Librerías técnicas | Gratuito |
| GitHub | Control de versiones | Gratuito (Plan Free) |
| Docker / Docker-Compose | Contenedores y despliegue | Gratuito |
| TOTAL SOFTWARE |  | 0,00 € |

Infraestructuras y suministros: Se estima un gasto mensual en conexión a internet y suministro eléctrico por cada desarrollador.

- Cálculo: 3 integrantes x 2 meses x 45 €/mes = 270,00 €

● Costes de explotación

Incluyen los servicios necesarios para que RateMyGame esté disponible para los usuarios finales. Aunque el despliegue inicial se realiza en local mediante Docker, para una salida a producción se estima:

- Amazon Web Services (AWS) / Google Cloud: Alquiler de instancia para el Backend y base de datos gestionada.

  - Coste estimado: 650,00 €/año.

- Dominio web (.com / .es): 15,00 €/año.

● Costes de mantenimiento

Para garantizar que la aplicación siga siendo funcional y segura (actualizaciones de seguridad de Spring o cambios en la API externa de videojuegos), se estima una jornada técnica al mes.

| RECURSO | CLASIFICACIÓN | REPERCUSIÓN MENSUAL | TOTAL ANUAL |
| --- | --- | --- | --- |
| Programador Junior | Área 3 - Grupo D | 150,00 € | 1.800,00 € |

● Resumen de costes totales

Tabla 21. Resumen de costes del proyecto

| BLOQUE | COSTE |
| --- | --- |
| Desarrollo (Personal + Suministros) | 7.349,22 € |
| Explotación (Primer año) | 665,00 € |
| Mantenimiento (Primer año) | 1.800,00 € |
| TOTAL INVERSIÓN INICIAL | 9.814,22 € |

Fuente: Elaboración propia

## 3. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

### 3.1. Identificación del entorno tecnológico

En este apartado se diferencia entre el entorno tecnológico que se utiliza en el desarrollo y la explotación del sistema; se detallan las herramientas, lenguajes, frameworks y plataformas a emplear para construir la plataforma web.

- Entorno de desarrollo:

  - Lenguajes de Programación: * Backend: Java (Spring Boot). (Nota: Puedes ajustar esto según la tecnología que estés usando en clase).

    - Frontend: JavaScript / TypeScript.

  - Frameworks y Librerías:

    - Backend: Spring Boot. Se empleará para crear una API RESTful que gestione la lógica de negocio y la conexión con la base de datos.

    - Frontend: Angular 17. Vanilla CSS (con estilos de diseño personalizados inspirados en Overwatch y estética de videojuegos) se utilizarán para dar apariencia a la aplicación, logrando un diseño responsive y una estética orientada al gaming.

    - API Externa: Se realizarán peticiones a la API de RAWG.io para obtener la información de los catálogos de videojuegos.

  - Base de Datos: MySQL, administrada a través de herramientas como XAMPP o MySQL Workbench.

  - Control de Versiones: Git, usando un repositorio en GitHub para almacenar el código.

- Entorno de Explotación:

  - Plataforma de despliegue: La aplicación se podrá desplegar usando contenedores Docker, encapsulando el Frontend, el Backend y la Base de Datos.

### 3.2. Modelado de datos

El modelado de datos parte de los requisitos de información necesarios para sostener una red social de videojuegos, permitiendo la interacción entre usuarios, reseñas y catálogos.

#### 3.2.1. Modelo Entidad-Relación

El sistema se compone de entidades principales como Usuarios , que pueden escribir múltiples Reseñas. Cada reseña está asociada a un videojuego (obtenido mediante su ID de la API) y puede recibir Respuestas. Además, los usuarios pueden agrupar juegos en Listas o marcarlos en una entidad de Videojuegos Pendientes.

#### 3.2.2. Esquema de la base de datos

A continuación se presenta el script SQL simplificado para la generación de las tablas principales del sistema de RateMyGame:

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS ratemygame_db;
USE ratemygame_db;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS USUARIO (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR(255) NOT NULL,
    APELLIDOS VARCHAR(255),
    USERNAME VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    EMAIL VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
    PASSWORD VARCHAR(255) NOT NULL,
    FOTO_URL VARCHAR(255),
    BANNER_URL VARCHAR(255),
    BIOGRAFIA VARCHAR(500),
    ES_ADMIN BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    BANEADO BOOLEAN DEFAULT FALSE
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS RESENA (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_USUARIO INT NOT NULL,
    ID_VIDEOJUEGO INT NOT NULL,
    NOMBRE_VIDEOJUEGO VARCHAR(255),
    FOTO_VIDEOJUEGO VARCHAR(255),
    MENSAJE VARCHAR(1000),
    PUNTUACION INT NOT NULL,
    TIENE_SPOILER BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    ME_GUSTAS INT DEFAULT 0,
    NO_ME_GUSTAS INT DEFAULT 0,
    FECHA_RESENA DATETIME,
    REVISADA BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS RESPUESTA (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ID_RESENA INT NOT NULL,
    ID_USUARIO INT NOT NULL,
    MENSAJE VARCHAR(1000) NOT NULL,
    ME_GUSTAS INT DEFAULT 0,
    NO_ME_GUSTAS INT DEFAULT 0,
    ID_RESPUESTA_PADRE INT,
    FECHA_RESPUESTA DATETIME,
    FOREIGN KEY (ID_RESENA) REFERENCES RESENA(ID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS LISTA (
    ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    NOMBRE VARCHAR(255) NOT NULL,
    ID_USUARIO INT NOT NULL,
    ID_VIDEOJUEGO INT,
    FOREIGN KEY (ID_USUARIO) REFERENCES USUARIO(ID) ON DELETE CASCADE
);

USE ratemygame_db;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuarios (

id_Usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

nombre_Usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,

correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,

contraseña VARCHAR(255) NOT NULL,

foto_Url VARCHAR(255),

rol VARCHAR(20) DEFAULT 'usuario'

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Resena (

id_Reseña INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_Usuario INT NOT NULL,

id_Videojuego VARCHAR(50) NOT NULL, -- ID proveniente de RAWG API

mensaje TEXT,

puntuacion DECIMAL(3,1) NOT NULL,

tieneSpoiler BOOLEAN DEFAULT FALSE,

meGustas INT DEFAULT 0,

fecha_reseña DATE,

FOREIGN KEY (id_Usuario)

REFERENCES Usuarios(id_Usuario) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Respuesta (

id_Respuesta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_Reseña INT NOT NULL, id_Usuario INT NOT NULL,

mensaje TEXT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_Reseña)

REFERENCES Resena(id_Reseña) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (id_Usuario)

REFERENCES Usuarios(id_Usuario) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Listas (

id_Lista INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_Usuario INT NOT NULL,

nombre_Lista VARCHAR(100) NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_Usuario)

REFERENCES Usuarios(id_Usuario) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Lista_Videojuego (

id_Lista INT NOT NULL,

id_Videojuego VARCHAR(50) NOT NULL,

PRIMARY KEY (id_Lista, id_Videojuego),

FOREIGN KEY (id_Lista) REFERENCES Listas(id_Lista) ON DELETE CASCADE

);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Videojuegos_Pendientes (

id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,

id_Videojuego VARCHAR(50) NOT NULL,

id_Usuario INT NOT NULL,

FOREIGN KEY (id_Usuario)

REFERENCES Usuarios(id_Usuario) ON DELETE CASCADE

);

### 3.3. Identificación de los usuarios participantes y finales

- Usuario Estándar: Es el participante principal de la red social. Puede crear una cuenta, personalizar su estantería de juegos , escribir reseñas con o sin spoilers , gestionar su lista de juegos pendientes y comentar en las reseñas de otros.

- Administrador: Perfil con capacidades de moderación. Puede gestionar las reseñas populares, banear usuarios que incumplan las normas de la comunidad y crear listas oficiales.

- Visitante (Usuario no autenticado): Puede navegar por el catálogo general, ver el top 100 de la comunidad y leer reseñas públicas, pero debe registrarse para interactuar.

### 3.4. Diagramas de Análisis

#### 3.4.1. Casos de uso

DIAGRAMAS Y ESQUEMAS DE CASOS DE USO:
[ Caso de Uso 01: Publicar una Reseña ]
   Usuario Registrado -> (Buscar Videojuego en API RAWG) -> (Añadir Reseña) -> (Introducir Puntuación/Mensaje/Spoiler) -> (Guardar en BD)
[ Caso de Uso 02: Gestionar Videojuegos Pendientes ]
   Usuario Registrado -> (Navegar Ficha de Juego) -> (Pulsar Añadir a Pendientes) -> (Insertar en Lista "Pendientes" en BD)
[ Caso de Uso 03: Moderar Reseñas ]
   Administrador -> (Acceder a Panel de Administración) -> (Ver Reseñas Reportadas) -> (Eliminar Reseña de BD)

Actores del Sistema

| ID | Actor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| AC-01 | Usuario Registrado | Usuario autenticado en la plataforma. Es el actor principal que interactúa con el catálogo de videojuegos (vía API), gestiona su perfil personal, redacta reseñas, crea listas y participa en la comunidad mediante comentarios y "me gustas". |
| AC-02 | Administrador | Usuario con privilegios elevados encargado de la gestión y moderación de la plataforma. Puede eliminar contenido inapropiado (reseñas o listas), gestionar cuentas de usuario y supervisar el correcto funcionamiento del sistema. |
| AC-03 | Visitante | Usuario no autenticado que accede a la web de forma pública. Su interacción está limitada a la consulta y lectura de datos (top 100, reseñas públicas), sin capacidad de escritura o personalización hasta que realice el registro. |
| AC-04 | API Externa (RAWG) | Sistema externo que actúa como proveedor de datos. Aunque no es un "humano", se considera un actor de sistema que suministra la información técnica, imágenes y metadatos de los videojuegos necesarios para el funcionamiento de RateMyGame. |

| CU-01 | Publicar una Reseña |
| --- | --- |
| Precondición | El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. |
| Descripción | El usuario registra su opinión y puntuación sobre un videojuego en concreto. |
| Secuencia normal | Paso / Acción 1 / El usuario busca un videojuego en el catálogo. 2 / Pulsa el botón de "Añadir reseña". 3 / Introduce la puntuación, el mensaje y marca si contiene spoilers. 4 / Confirma la publicación. |
| Postcondición | La reseña queda vinculada al juego y al diario del usuario, visible para la comunidad. |
| Comentarios | El sistema debe advertir visualmente al resto de usuarios si la opción tieneSpoiler está activa. |

| CU-02 | Gestionar Videojuegos Pendientes |
| --- | --- |
| Precondición | El usuario debe estar autenticado en la plataforma. |
| Descripción | Permite al usuario añadir o eliminar un título de su lista rápida de juegos sin terminar o pendientes. |
| Secuencia normal | Paso / Acción 1 / El usuario navega por la ficha de un videojuego. 2 / Hace clic en el icono de "Añadir a pendientes". 3 / El sistema actualiza el estado del botón. |
| Postcondición | El videojuego aparece en la sección "Videojuegos Pendientes" del perfil del usuario. |
| Comentarios | Es una lista predeterminada del sistema, distinta a las listas personalizadas que el usuario pueda crear. |

#### 3.4.2. Diagramas de clases

### 3.5. Definición de interfaces de usuario

#### 3.5.1. Especificación de principios generales de interfaz

Para garantizar una experiencia inmersiva, el diseño de RateMyGame se apoyará en una paleta de colores basada en videojuegos, predominando el modo oscuro (fondos oscuros con acentos de color neón) clásico de las aplicaciones de gaming. Se utilizarán fuentes sin serifa de alta legibilidad y un diseño responsive para garantizar que catálogos, pósters de juegos y listas se adapten a dispositivos móviles y de escritorio.

#### 3.5.2. Especificación de formatos individuales de la interfaz de pantalla

- Página de Registro y Login: Formularios limpios e integrados con imágenes temáticas de videojuegos generadas para la ambientación.

- Página Inicial (Dashboard): Mostrará las "Nuevas salidas" (New Releases), "Listas de la comunidad" (Community Lists) y el "Top 100". El menú de navegación será accesible en la parte superior o inferior dependiendo del dispositivo.

- Página de Juego Individual: Mostrará la información obtenida de la API de RAWG, permitiendo desde ahí desplegar el formulario para añadir una reseña o asignar el juego a una lista.

- Perfil de Usuario: Contendrá la "Estantería" (Your Shelf) , las listas personalizadas y los logros desbloqueados por el usuario.

#### 3.5.3. Identificación de perfiles de usuario

Al autenticarse, la interfaz variará ligeramente según el perfil:

- Perfil Usuario: Visualiza botones de edición y borrado solo en sus propias reseñas y listas. Tiene acceso a su diario personal.

- Perfil Administrador: La barra de navegación incluirá un panel extra para "Funciones de Administrador", habilitando opciones como borrar cualquier lista pública ofensiva o un botón de "Banear" directamente en los perfiles de usuarios reportados.

#### 3.5.4. Especificación de formatos de impresión

Dado el carácter de red social de la aplicación, las impresiones clásicas se minimizan. No obstante, se habilitará la opción de "Exportar a PDF" para que los usuarios puedan descargar su Diario de Reseñas o sus Listas de Juegos Completados a un documento maquetado y limpio.

#### 3.5.5. Especificación de la navegabilidad entre pantallas

La navegación principal gira en torno a una barra superior. Desde el Inicio , el usuario puede buscar un juego (llevándolo a la Página de juego individual ), acceder a su Perfil de Usuario o explorar Listas de catálogos. Al interactuar con un botón de "Añadir Reseña", se abrirá una ventana emergente (modal) sin hacer perder al usuario su posición actual en la navegación.

## 4. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA

### 4.1. GitHub

Para el desarrollo del proyecto RateMyGame se ha establecido el uso de un repositorio en GitHub encargado de centralizar el código fuente y coordinar los avances.

Dentro del repositorio se lleva la planificación de tareas y el control del progreso de las distintas funcionalidades del sistema, separando lo que corresponde a la base de datos, el backend y el futuro frontend. En el proyecto se ha optado por un sistema de control de versiones basado en Git estructurado de la siguiente forma:

- Rama “main”: Representa la versión estable del proyecto. Solo se actualiza cuando se tiene una versión completamente funcional y probada de la API o la aplicación, lista para ser entregada o desplegada.

- Rama “develop”: Es la rama principal de desarrollo. A partir de esta rama se crean las distintas ramas de funcionalidad. Actúa como un entorno de integración donde se combinan todos los nuevos endpoints, DTOs y configuraciones antes de pasar a producción.

- Ramas de funcionalidad: Por cada nueva característica (por ejemplo, feature/dtos-entidades o feature/configuracion-docker), se crea a partir de “develop” una nueva rama de trabajo. Una vez desarrollada y validada, la rama se fusiona de nuevo en “develop”.

- Ramas de corrección de defectos: En el caso de que se detecte cualquier tipo de defecto (como errores de versión de Java al compilar o fallos en controladores), se utilizan ramas del tipo fix_nombre_defecto para su corrección rápida.

### 4.2. Docker

El despliegue de la aplicación backend de RateMyGame se realiza empleando contenedores de Docker mediante un único fichero orquestador docker-compose.yml. Esto permite levantar todo el ecosistema de la aplicación de manera inmediata y sin instalaciones complejas en la máquina host.

Para el despliegue de RateMyGame se ha estructurado la creación de los siguientes contenedores:

- Contenedor BD: Despliega la base de datos relacional. Se parte de la imagen oficial mysql:8.0 de DockerHub. La configuración de credenciales (root), el mapeo del puerto 3306 y la persistencia de los datos mediante volúmenes de Docker se definen en el archivo compose.

- Contenedor BACKEND: Despliega la API Rest desarrollada en Spring Boot. Consiste en un modelo multi-stage build a través del fichero Dockerfile: en una primera etapa compila el proyecto mediante Maven y, en una segunda etapa, ejecuta el archivo .jar partiendo de la imagen oficial eclipse-temurin:17-jre. Todas las variables de conexión a base de datos se le inyectan de forma dinámica.

- Contenedor phpMyAdmin: Despliega un cliente web visual para la administración de la base de datos MySQL. Utiliza la imagen oficial de phpmyadmin y expone el servicio en el puerto 8080 local, simplificando las consultas y el mantenimiento durante la etapa de construcción.

Finalmente, la carpeta raíz contiene el fichero docker-compose.yml que despliega al mismo tiempo todos estos contenedores entrelazados, definiendo las dependencias correctas (depends_on) para asegurar que el backend se levante tras la base de datos. La aplicación completa se inicia mediante el comando docker compose up -d en segundo plano.

## 5. CONCLUSIONES

El desarrollo de esta aplicación de catalogación y gestión de videojuegos ha supuesto una implementación completa de un sistema de información, abarcando desde el estudio de viabilidad y análisis de las carencias actuales en la comunidad gamer, hasta la definición, construcción y despliegue del nuevo sistema.

A nivel técnico, el uso de una arquitectura basada en servicios REST con Spring Boot 3 en el backend y Angular en el frontend ha permitido construir una aplicación escalable, mantenible y modular. La implementación de una base de datos relacional en MySQL ha facilitado una gestión eficiente y coherente de los perfiles y el contenido generado. Además, el riguroso cumplimiento de los estándares técnicos exigidos ha elevado la calidad del software: se ha garantizado la no exposición de entidades mediante el uso de DTOs mapeados con MapStruct, se ha optimizado el rendimiento con búsquedas paginadas desde el servidor, y se ha implementado un robusto sistema de seguridad y control de sesiones sin estado (stateless) mediante tokens JWT a través de Spring Security. La integración con Docker y las herramientas de control de versiones (GitHub) han facilitado el seguimiento del progreso del proyecto, el trabajo simultáneo del equipo y la creación de entornos de despliegue ágiles y portables.

Desde el punto de vista funcional, se ha conseguido crear una plataforma centralizada que mejora sustancialmente los métodos tradicionales de registro, incorporando funcionalidades clave como la conexión en tiempo real con una API externa para poblar el catálogo de videojuegos. El sistema aporta un gran valor al usuario al permitirle mantener un "Diario" cronológico, gestionar "Videojuegos Pendientes", redactar reseñas con protección de spoilers e interactuar con la comunidad mediante "Me gustas" y respuestas. La implementación de controles de validación de datos (como la subida obligatoria de una foto de perfil en el registro), la autenticación estricta por roles (Administrador y Usuario estándar) y una interfaz responsive aseguran una experiencia segura, intuitiva y multiplataforma.

En conjunto, el proyecto RateMyGame no solo ha dado respuesta a una demanda real de los aficionados a los videojuegos, dotándolos de una red social y organizativa específica, sino que ha permitido al equipo aplicar de forma práctica y profesional las competencias adquiridas durante el Ciclo Formativo de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Este proceso ha consolidado nuestras habilidades en diseño de bases de datos, desarrollo Full-Stack, seguridad web, consumo de APIs de terceros y trabajo ágil en equipo.

## 6. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

### 6.1. Webgrafía

- Documentación Oficial de Spring Boot: Información sobre la configuración y creación de la API REST. https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/htmlsingle/

- Documentación Oficial de Docker y Docker Compose: Referencia para la orquestación y creación de imágenes y ficheros docker-compose. https://docs.docker.com/

- Eclipse Temurin (Adoptium): Repositorio oficial de las imágenes base de Java 17 empleadas para aislar el contenedor del backend. https://hub.docker.com/_/eclipse-temurin

- Documentación de MySQL 8.0: Especificaciones sobre el manejo y configuración del gestor de base de datos relacional. https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/

- Proyecto Lombok: Referencia sobre el uso de la librería para simplificar la creación de DTOs y Entidades en Java. https://projectlombok.org/features/all